CALLAUDIT

Informe técnico del proyecto

Estado de avance al 17 de septiembre de 2026

1. Descripción del proyecto

CallAudit es una plataforma SaaS multi-tenant orientada a la auditoría de calidad de llamadas de centros de contacto.

El proyecto se está construyendo desde cero utilizando PHP y MariaDB, con una arquitectura modular preparada para una futura integración con plataformas de contact center como Vicidial y Asterisk.

El objetivo arquitectónico es que cada empresa cliente opere dentro de un espacio aislado mediante tenant_id, manteniendo además un sistema centralizado de autenticación, roles y permisos.

2. Objetivos

Los objetivos principales del proyecto son:

- Gestionar múltiples empresas dentro de una misma plataforma.

- Gestionar usuarios por empresa.

- Implementar roles y permisos.

- Controlar el acceso mediante autorización del lado del servidor.

- Mantener aislamiento entre tenants.

- Implementar autenticación segura.

- Gestionar sesiones de usuario.

- Auditar llamadas de centros de contacto.

- Registrar criterios, respuestas y puntuaciones de auditoría.

- Generar posteriormente reportes.

- Preparar una integración futura con Vicidial/Asterisk.

3. Entorno de desarrollo

| Componente | Versión / configuración |
| --- | --- |
| Sistema operativo | Windows |
| Servidor | XAMPP |
| XAMPP | 8.2.12 |
| PHP | 8.2.12 |
| MariaDB | 10.4.32 |
| phpMyAdmin | 5.2.1 |
| Proyecto | D:\Xampp\htdocs\callaudit |
| Control de versiones | Git |
| Rama | main |
| Repositorio | GitHub privado |

Para las comprobaciones de sintaxis PHP se utiliza:

D:\Xampp\php\php.exe

El comando php no está actualmente agregado al PATH de Windows, por lo que las validaciones se ejecutan utilizando la ruta completa.

4. Arquitectura general

El proyecto utiliza una organización modular:

callaudit/

│

├── config/

├── controllers/

├── models/

├── services/

├── api/

├── public/

├── views/

│

├── login.php

├── logout.php

├── dashboard.php

└── ...

La separación de responsabilidades permite mantener independientes las capas de datos, lógica de negocio, seguridad y presentación.

5. Arquitectura Multi-Tenant

El concepto central de CallAudit es el tenant.

Cada empresa posee un tenant_id que determina el alcance de sus datos.

La arquitectura sigue la regla:

Toda información operativa debe estar asociada al tenant correspondiente.

El aislamiento de datos y la autorización son conceptos independientes.

Tener un tenant_id no concede permisos automáticamente.

6. Tabla tenants

La tabla tenants representa las empresas registradas en CallAudit.

Campos principales:

id

name

slug

status

created_at

updated_at

El slug posee una restricción de unicidad.

La creación de una empresa mediante Tenant::crear() utiliza una transacción y crea automáticamente los cuatro roles base:

ADMIN

SUPERVISOR

AUDITOR

AGENTE

7. Tabla users

La tabla users contiene:

id

tenant_id

name

email

password

status

created_at

updated_at

El campo tenant_id permite valores NULL para futuros usuarios globales controlados.

Sin embargo:

tenant_id = NULL por sí solo nunca concede privilegios de SUPERADMIN.

Las contraseñas se almacenan mediante:

password_hash()

y son verificadas mediante:

password_verify()

La unicidad actual del correo está definida dentro del tenant.

8. Sistema de roles

La tabla roles permite dos tipos de roles:

Roles globales

Tienen:

tenant_id = NULL

Actualmente existe:

SUPERADMIN

Roles específicos de tenant

Cada empresa dispone de:

ADMIN

SUPERVISOR

AUDITOR

AGENTE

9. Catálogo de permisos

Se definieron y verificaron 27 permisos:

tenants.view

tenants.create

tenants.edit

tenants.delete

users.view

users.create

users.edit

users.delete

roles.view

roles.create

roles.edit

roles.delete

permissions.view

permissions.create

permissions.edit

permissions.delete

audits.view

audits.create

audits.edit

audits.delete

calls.view

campaigns.view

campaigns.create

campaigns.edit

reports.view

reports.export

dashboard.view

10. Matriz oficial de permisos

La configuración validada es:

| Permiso | SUPERADMIN | ADMIN | SUPERVISOR | AUDITOR | AGENTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tenants.view | ✓ |  |  |  |  |
| tenants.create | ✓ |  |  |  |  |
| tenants.edit | ✓ |  |  |  |  |
| tenants.delete | ✓ |  |  |  |  |
| users.view | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| users.create | ✓ | ✓ |  |  |  |
| users.edit | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| users.delete | ✓ | ✓ |  |  |  |
| roles.view | ✓ | ✓ |  |  |  |
| roles.create | ✓ | ✓ |  |  |  |
| roles.edit | ✓ | ✓ |  |  |  |
| roles.delete | ✓ | ✓ |  |  |  |
| permissions.view | ✓ | ✓ |  |  |  |
| permissions.create | ✓ | ✓ |  |  |  |
| permissions.edit | ✓ | ✓ |  |  |  |
| permissions.delete | ✓ | ✓ |  |  |  |
| audits.view | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| audits.create | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| audits.edit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| audits.delete | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| calls.view | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| campaigns.view | ✓ | ✓ | ✓ |  |  |
| campaigns.create | ✓ | ✓ |  |  |  |
| campaigns.edit | ✓ | ✓ |  |  |  |
| reports.view | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| reports.export | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |
| dashboard.view | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

Totales:

SUPERADMIN → 27

ADMIN      → 23

SUPERVISOR → 11

AUDITOR    → 7

AGENTE     → 2

11. Relaciones de autorización

Se implementaron las siguientes tablas:

user_roles

role_permissions

user_permissions

user_roles

Permite asignar múltiples roles a un usuario.

role_permissions

Relaciona roles con permisos.

user_permissions

Permite establecer permisos individuales:

GRANT

DENY

12. Regla de resolución de permisos

La autorización sigue este orden:

1. Usuario INACTIVE

↓

DENEGADO

2. DENY individual

↓

DENEGADO

3. GRANT individual

↓

CONCEDIDO

4. Permiso mediante rol

↓

CONCEDIDO

5. Ninguna coincidencia

↓

DENEGADO

Esta resolución fue probada utilizando diferentes combinaciones de roles y permisos individuales.

13. Aislamiento entre tenants

Se implementó validación para evitar asignar roles de una empresa a usuarios de otra empresa.

Por ejemplo:

Usuario tenant 5

↓

Rol tenant 9

↓

DENEGADO

La aplicación valida la correspondencia entre user.tenant_id y role.tenant_id.

Los roles globales tienen reglas especiales y no pueden asignarse indiscriminadamente a usuarios normales.

14. Reparación de roles de tenants existentes

Durante las pruebas se detectó que varios tenants habían sido creados antes de implementar la creación automática de roles.

Los tenants afectados fueron:

1

2

3

4

5

6

Inicialmente tenían:

0 roles

Se ejecutó una migración controlada para crear en cada tenant:

ADMIN

SUPERVISOR

AUDITOR

AGENTE

Posteriormente se copiaron las relaciones de permisos utilizando los slug de roles y permisos.

La verificación final confirmó:

Cada tenant:

ADMIN       → 23

SUPERVISOR  → 11

AUDITOR     → 7

AGENTE      → 2

El tenant 9 ya disponía de los cuatro roles y fue utilizado como referencia para la configuración.

15. Usuario de prueba de autorización

Se utilizó el usuario:

ID:       3

Nombre:   Marco antonio solis

Email:    msolis@gmail.com

Tenant:   6

Se le asignó:

Rol: SUPERVISOR

Role ID: 18

Como el rol SUPERVISOR posee:

dashboard.view

el usuario pudo acceder posteriormente al dashboard protegido.

16. Servicio de autenticación

Se implementó:

services/AuthService.php

Responsabilidades:

- Buscar el usuario por correo.

- Verificar que esté ACTIVE.

- Validar la contraseña.

- Utilizar password_verify().

- No devolver la contraseña después de autenticar.

El proceso es:

Correo + contraseña

↓

AuthService

↓

Usuario existente

↓

ACTIVE

↓

password_verify()

↓

Autenticación exitosa

17. Gestión de sesiones

Se implementó:

services/SessionService.php

Funciones principales:

iniciar()

iniciarSesion()

estaAutenticado()

obtenerUsuario()

cerrarSesion()

Durante el inicio de sesión se utiliza:

session_regenerate_id(true);

Esto permite reducir riesgos asociados con fijación de sesión.

La sesión almacena:

user_id

tenant_id

name

email

status

authenticated

18. Seguridad de cookies

La configuración actual incluye:

HttpOnly = true

SameSite = Lax

Secure = false

Secure está temporalmente en false porque el entorno local utiliza HTTP.

Para producción se deberá utilizar:

HTTPS

Secure = true

19. Middleware de autenticación

Se implementó:

services/AuthMiddleware.php

Funciones principales:

proteger()

requierePermiso()

usuario()

proteger() verifica que exista una sesión válida.

requierePermiso() verifica:

Sesión

↓

Usuario

↓

Authorization

↓

Permiso

Si el usuario no está autenticado:

→ login.php

Si está autenticado pero no posee el permiso:

HTTP 403

ACCESO DENEGADO

20. Sistema de autorización

Se implementó:

services/Authorization.php

El método principal es:

tienePermiso(int $userId, string $permissionSlug)

La autorización consulta:

- Estado del usuario.

- DENY individual.

- GRANT individual.

- Permisos asociados a roles.

- Tenant del usuario.

- Estado de roles y permisos.

21. Login

Se implementó:

login.php

El flujo es:

Usuario

↓

Correo + contraseña

↓

Validación

↓

AuthService

↓

SessionService

↓

dashboard.php

Se validan:

- Correo obligatorio.

- Contraseña obligatoria.

- Formato de correo.

- Credenciales correctas.

Los mensajes de error no revelan si el correo existe o no.

22. Logout

Se implementó:

logout.php

El flujo es:

Cerrar sesión

↓

SessionService

↓

$_SESSION = []

↓

Destrucción de sesión

↓

login.php

La funcionalidad fue probada correctamente.

23. Dashboard protegido

Se implementó:

dashboard.php

El dashboard exige:

$middleware->requierePermiso('dashboard.view');

Esto significa que no basta con tener una sesión válida.

El usuario también debe poseer el permiso correspondiente.

La prueba real produjo:

Bienvenido, Marco antonio solis

ID de usuario: 3

Correo: msolis@gmail.com

Tenant ID: 6

Estado: ACTIVE

Por lo tanto:

Autenticación       ✓

Sesión              ✓

Usuario activo      ✓

Rol SUPERVISOR      ✓

dashboard.view      ✓

Acceso dashboard    ✓

24. Pruebas realizadas

Se han realizado pruebas de:

- Conexión PHP → MariaDB.

- Empresas.

- Usuarios.

- Creación de usuarios.

- Hash de contraseñas.

- Validación de empresas activas.

- Correos duplicados.

- Roles.

- Permisos.

- Asignación de roles.

- Aislamiento entre tenants.

- GRANT individual.

- DENY individual.

- Autenticación.

- Sesiones.

- Regeneración de sesión.

- Logout.

- Middleware.

- Autorización.

- Dashboard protegido.

También se verificó la sintaxis PHP.

Todos los archivos principales evaluados mediante:

D:\Xampp\php\php.exe -l

reportaron:

No syntax errors detected

25. Archivos principales de autenticación

Los archivos incorporados en esta etapa son:

services/AuthService.php

services/SessionService.php

services/AuthMiddleware.php

login.php

logout.php

dashboard.php

Los archivos temporales utilizados durante las pruebas fueron:

test_auth.php

test_session.php

test_middleware.php

y fueron retirados después de completar las pruebas.

26. Git

Historial actual:

5620c7d

Inicializar proyecto CallAudit

04fe585

Completar modulo de empresas

6891056

Implementar usuarios roles permisos y autorizacion

aea6a0f

Implementar autenticacion y sesiones

El último git push origin main fue exitoso:

6891056..aea6a0f  main -> main

Por lo tanto, la etapa de autenticación quedó publicada en el repositorio remoto.

27. Decisiones de seguridad

Las principales decisiones tomadas hasta este punto son:

- Utilizar PDO.

- Utilizar consultas preparadas para valores externos.

- Utilizar password_hash().

- Utilizar password_verify().

- Regenerar el ID de sesión.

- Utilizar cookies HttpOnly.

- Utilizar SameSite.

- Validar permisos en el servidor.

- No confiar en ocultar opciones de la interfaz.

- Separar autenticación de autorización.

- Separar tenant de permisos.

- Validar asignaciones de roles entre tenants.

- Utilizar transacciones para operaciones relacionadas.

- Mantener la futura integración con Vicidial/Asterisk separada del modelo interno de CallAudit.

28. Mejoras de seguridad pendientes

Antes de producción deberán incorporarse, entre otras:

- HTTPS.

- Cookies Secure.

- Protección CSRF.

- Limitación de intentos de login.

- Registro de eventos de seguridad.

- Registro de modificaciones de permisos.

- MFA para administradores.

- Recuperación segura de contraseñas.

- Política de expiración o renovación de sesiones.

- Mejoras para la gestión de usuarios globales.

- Reglas más estrictas para futuros roles globales.

- Controles adicionales de aislamiento multi-tenant.

29. Estado funcional actual

A la fecha del informe, CallAudit cuenta con una base funcional de seguridad e identidad.

Se encuentran implementados:

TENANTS             ✓

USUARIOS            ✓

ROLES               ✓

PERMISOS            ✓

AUTORIZACIÓN        ✓

MULTI-TENANCY       ✓

AUTENTICACIÓN       ✓

SESIONES            ✓

LOGIN               ✓

LOGOUT              ✓

MIDDLEWARE          ✓

DASHBOARD           ✓

El sistema ya puede autenticar un usuario, identificar su tenant, resolver sus permisos mediante roles y proteger recursos según autorización.

30. Próxima etapa: núcleo operativo

El siguiente bloque de desarrollo será el núcleo funcional de CallAudit.

La arquitectura conceptual será:

TENANT

│

├── CAMPAÑAS

│       │

│       └── LLAMADAS

│                │

│                └── AUDITORÍAS

│                         │

│                         ├── CRITERIOS

│                         ├── RESPUESTAS

│                         ├── PUNTAJES

│                         └── OBSERVACIONES

│

└── USUARIOS

│

├── SUPERVISORES

├── AUDITORES

└── AGENTES

El primer paso será diseñar la tabla campaigns.

Posteriormente se diseñarán:

campaigns

calls

audits

audit_criteria

audit_answers

y las relaciones correspondientes.

31. Integración futura con Vicidial/Asterisk

CallAudit no dependerá directamente de la estructura interna de Vicidial.

La estrategia prevista es:

Vicidial / Asterisk

│

│ Integración

▼

CallAudit

│

├── Calls

├── Audits

├── Evaluations

└── Reports

Esto permitirá que CallAudit mantenga su propio modelo de negocio y que posteriormente pueda integrarse con diferentes plataformas de contact center.

32. Conclusión

CallAudit ha superado la etapa inicial de infraestructura, identidad y seguridad.

El sistema dispone actualmente de una arquitectura multi-tenant funcional, usuarios, roles, permisos, autorización, autenticación, sesiones, login, logout y protección de recursos.

La configuración de roles y permisos fue verificada en los tenants existentes y se realizó la reparación de los tenants que habían sido creados antes de implementar la generación automática de roles.

La autenticación fue probada mediante un usuario real del sistema y la autorización fue validada utilizando el rol SUPERVISOR.

El último commit publicado es:

aea6a0f — Implementar autenticacion y sesiones

El proyecto queda preparado para iniciar el diseño del núcleo operativo de CallAudit:

Campañas → Llamadas → Auditorías → Evaluaciones → Reportes.

33. Punto oficial de continuidad

El próximo trabajo debe comenzar por el diseño funcional y de base de datos de campaigns, antes de ejecutar nuevos CREATE TABLE.

No se debe avanzar directamente a código sin definir primero:

- Campos.

- Tipos de datos.

- Relaciones.

- Índices.

- Estados.

- Reglas de negocio.

- Aislamiento por tenant_id.

- Integración futura con identificadores provenientes de Vicidial.