CALLAUDIT

INFORME TÉCNICO DE ESTADO DEL PROYECTO, MÓDULOS IMPLEMENTADOS Y PENDIENTES

Fecha de corte: 15 de octubre de 2026
Versión del documento: 1.1
Tipo de documento: Informe técnico de continuidad del proyecto
Repositorio: https://github.com/Drako2010/callaudit
Rama de referencia: main
Base de datos: callaudit
Estado general: Desarrollo en curso; pruebas funcionales recientes confirmadas como satisfactorias por el desarrollador.

1. OBJETIVO DEL INFORME

El presente documento tiene como finalidad registrar el estado actual del proyecto CallAudit, identificar los módulos implementados, consolidar las reglas de negocio y seguridad establecidas, documentar los componentes técnicos existentes y determinar las actividades pendientes para continuar el desarrollo.

Este informe también servirá como punto de continuidad para futuras sesiones de trabajo, evitando repetir tareas terminadas, modificar funcionalidades que ya funcionan o introducir cambios que contradigan las reglas previamente acordadas.

El desarrollo debe continuar utilizando como referencia principal los archivos PHP y SQL guardados en el repositorio Git.

Los documentos de Word y los archivos de texto que contienen copias del código se consideran documentación auxiliar y deben mantenerse sincronizados con la implementación vigente.

2. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

CallAudit es una plataforma SaaS destinada a la gestión y auditoría de llamadas, diseñada para permitir que diferentes empresas utilicen una misma aplicación sin perder el aislamiento de sus datos.

El sistema contempla una estructura de usuarios, empresas, roles, permisos y campañas, con controles de acceso que determinan qué operaciones puede realizar cada usuario.

La arquitectura busca facilitar la incorporación progresiva de nuevas funcionalidades, entre ellas:

- Gestión de auditorías de llamadas.

- Consulta e integración de registros de llamadas.

- Reportes y exportación de resultados.

- Asignación de agentes a campañas.

- Búsqueda de audios.

- Incorporación futura de otros motores de bases de datos.

El objetivo es construir una plataforma mantenible, segura y escalable, evitando concentrar toda la lógica del sistema en archivos individuales.

3. ENTORNO TECNOLÓGICO

| Componente | Tecnología |
| --- | --- |
| Sistema operativo de desarrollo | Windows |
| Servidor web local | XAMPP |
| Versión de XAMPP de referencia | 8.2.12 |
| Lenguaje backend | PHP 8.2.12 |
| Motor de base de datos actual | MariaDB 10.4.32 |
| Herramienta de administración de BD | phpMyAdmin 5.2.1 |
| Base de datos | callaudit |
| Control de versiones | Git |
| Rama de trabajo de referencia | main |

La arquitectura actual trabaja con PHP y MariaDB. La posibilidad de utilizar otros motores de base de datos constituye una consideración para la evolución futura y no debe interpretarse como una funcionalidad ya implementada.

4. CONTROL DE VERSIONES Y FUENTE DE VERDAD

El proyecto está conectado a GitHub mediante el repositorio:

Drako2010/callaudit

La rama de referencia identificada es main.

El repositorio contiene código fuente, archivos de configuración, modelos, controladores, servicios, vistas, documentación y el volcado SQL de la base de datos.

Entre los archivos de documentación identificados se encuentran:

- INFORME_CALLAUDIT.docx

- INFORME TÉCNICO PROFESIONAL.docx

- callaudit.sql

- codigo_raiz.txt

- codigo_controllers.txt

- codigo_database.txt

- codigo_models.txt

- codigo_services.txt

- codigo_views.txt

Regla de continuidad: antes de modificar código, se deben revisar los archivos reales de la rama de referencia. No se deben proponer reemplazos completos de archivos ni alterar módulos existentes sin conocer su implementación vigente.

Si existe una diferencia entre el código PHP actual y una copia antigua contenida en un archivo TXT o en un informe, prevalecerá el código vigente del repositorio, sujeto a la validación de las reglas de negocio acordadas.

El estado de Git debe comprobarse antes de cada nueva etapa importante. No se debe asumir que una modificación está guardada si no se ha verificado el commit correspondiente.

5. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

CallAudit utiliza una organización por responsabilidades para separar el acceso a los datos, la lógica de negocio, la seguridad y la presentación.

5.1. Capa de entrada

Los archivos PHP ubicados en la raíz reciben las solicitudes del usuario y coordinan la ejecución de las operaciones.

Ejemplos:

- login.php

- logout.php

- dashboard.php

- global_dashboard.php

- tenants.php

- tenant_create.php

- users.php

- user_create.php

- campaigns.php

- campaign_create.php

- campaign_edit.php

- campaign_status.php

- campaign_agents.php

- campaign_agent_status.php

5.2. Capa de configuración

Archivo principal:

- config/database.php

Esta capa proporciona la conexión a la base de datos utilizada por los modelos y componentes que la necesitan.

5.3. Capa de controladores

Directorio:

- controllers/

Controladores identificados:

- TenantController.php

- UserController.php

- CampaignController.php

- CampaignUserController.php

Los controladores coordinan las operaciones, validaciones, autorizaciones y llamadas a los modelos correspondientes.

5.4. Capa de modelos

Directorio:

- models/

Modelos identificados:

- Tenant.php

- User.php

- Role.php

- Permission.php

- Campaign.php

- CampaignUser.php

Los modelos encapsulan operaciones relacionadas con los datos y las entidades del sistema.

5.5. Capa de servicios

Directorio:

- services/

Servicios identificados:

- AuthService.php

- SessionService.php

- AuthMiddleware.php

- Authorization.php

- CampaignTenantContext.php

- CsrfService.php

Esta capa concentra funcionalidades transversales, como autenticación, sesiones, autorización, protección contra CSRF y resolución del contexto de empresa.

5.6. Capa de vistas

Directorio:

- views/

Se han identificado vistas para empresas, usuarios y campañas.

Su responsabilidad es presentar los datos y formularios. La interfaz no debe considerarse un mecanismo suficiente de seguridad: las operaciones también deben validarse en el backend.

6. ARQUITECTURA MULTIEMPRESA

El sistema utiliza el concepto de tenant para representar a cada empresa que utiliza la plataforma.

La tabla tenants representa a las empresas y permite asociar usuarios y campañas a un ámbito organizativo.

Los registros empresariales se relacionan mediante identificadores como tenant_id.

6.1. Reglas de aislamiento

- Cada usuario empresarial debe operar dentro de su empresa autorizada.

- Las campañas deben pertenecer a una empresa determinada.

- Los usuarios de una empresa no deben acceder a los recursos de otra.

- La manipulación de parámetros o identificadores enviados por URL o formularios no debe permitir saltarse el aislamiento.

- El backend debe validar la empresa y la autorización antes de ejecutar operaciones sensibles.

- El acceso global debe distinguirse del acceso empresarial.

- Las operaciones de empresas, usuarios y campañas deben respetar el contexto que corresponda al usuario autenticado.

6.2. Contexto de empresa en campañas

El repositorio contiene services/CampaignTenantContext.php.

Este componente contempla la resolución del contexto de empresa para el módulo de campañas:

- Los usuarios empresariales utilizan el tenant_id correspondiente a su sesión.

- El usuario global puede trabajar sobre una empresa seleccionada mediante el mecanismo previsto.

- La empresa seleccionada debe comprobarse, incluido su estado.

- No se debe confiar directamente en un identificador de empresa recibido desde la URL o desde un formulario sin validación.

Este comportamiento debe conservarse durante las modificaciones futuras.

7. AUTENTICACIÓN, SESIONES Y SEGURIDAD

La autenticación permite comprobar las credenciales y establecer una sesión para el usuario que ingresa al sistema.

Los componentes principales identificados son:

- services/AuthService.php

- services/SessionService.php

- services/AuthMiddleware.php

- services/Authorization.php

7.1. Autenticación

AuthService.php contiene la lógica para autenticar usuarios y contempla la separación entre el ámbito global y el ámbito empresarial.

El proceso debe validar las credenciales y las condiciones de actividad correspondientes al usuario, la empresa y los roles aplicables.

7.2. Gestión de sesiones

SessionService.php administra el estado de autenticación y los datos asociados a la sesión.

Las sesiones permiten mantener el contexto del usuario y diferenciar el acceso global del acceso vinculado a una empresa.

7.3. Middleware de autenticación

AuthMiddleware.php contiene, entre otros, los métodos:

- proteger()

- requierePermiso()

- usuario()

Estos métodos forman parte de la interfaz existente y deben utilizarse de acuerdo con su implementación real.

No se deben sustituir por métodos inventados ni cambiar las convenciones del middleware sin revisar primero todos los archivos que lo utilizan.

7.4. Autorización

Authorization.php centraliza comprobaciones relacionadas con los permisos efectivos del usuario.

Cada operación protegida debe comprobar la autorización que corresponda. No basta con ocultar botones o enlaces en la interfaz.

7.5. Protección CSRF

El proyecto contiene services/CsrfService.php.

La protección CSRF busca impedir que un tercero provoque operaciones no autorizadas utilizando una sesión autenticada.

Queda pendiente una revisión transversal para comprobar que todos los formularios y endpoints que modifican datos utilizan correctamente los tokens y validaciones previstos.

7.6. Seguridad de producción

La configuración de sesiones identificada documenta el uso de secure=false para el entorno local HTTP.

Antes de desplegar el sistema en producción se deberá configurar el uso de HTTPS y las cookies de sesión seguras, además de revisar el manejo de credenciales, errores y secretos.

8. MODELO DE ROLES Y PERMISOS

La plataforma diferencia entre usuarios, roles y permisos.

Usuario: cuenta que permite acceder al sistema.

Rol: conjunto de responsabilidades que se asignan a un usuario.

Permiso: autorización específica para realizar una operación.

Ámbito: contexto global o empresarial dentro del cual puede actuar el usuario.

8.1. Roles identificados

- SUPERADMIN

- ADMIN

- SUPERVISOR

- AUDITOR

- AGENTE

El sistema contempla roles globales y roles asociados a empresas.

En la estructura existente, tenant_id = NULL identifica los roles globales.

8.2. Reglas de negocio de los roles

SUPERADMIN

Tiene el ámbito global de administración de la plataforma SaaS, de acuerdo con las reglas implementadas.

ADMIN

Administra exclusivamente los recursos de su propia empresa. No debe poder intervenir en empresas ajenas por el mero hecho de disponer de permisos administrativos dentro de su organización.

SUPERVISOR

Opera dentro de su empresa y según los permisos que tenga efectivamente asignados.

No se debe asumir que todos los supervisores pueden realizar las mismas operaciones.

AUDITOR

Accede a las funciones que le corresponden según sus permisos efectivos y las restricciones de su empresa.

AGENTE

Accede únicamente a las funcionalidades autorizadas para su cuenta.

8.3. Permisos individuales

Una regla fundamental del proyecto es que dos usuarios con el mismo rol pueden tener permisos diferentes.

Por ejemplo, dos supervisores de una misma empresa pueden disponer de autorizaciones distintas si así se han configurado sus permisos.

Por ello, no se debe implementar una autorización que dependa exclusivamente del nombre del rol cuando el modelo permite permisos individuales.

8.4. Creación de usuarios

La creación de usuarios debe validar:

- Que el usuario que realiza la operación tenga permiso para crear cuentas.

- Que opere dentro del ámbito permitido.

- Que el rol que pretende asignar sea válido y asignable.

- Que la cuenta se vincule a la empresa correspondiente.

- Que se respeten las restricciones de correo electrónico y las validaciones de los datos.

- Que la asignación de roles y la creación del usuario mantengan la integridad de los datos.

El controlador UserController.php contiene lógica relacionada con la validación del ámbito, el rol y la creación transaccional.

Las modificaciones futuras deben partir de esa implementación y no introducir un flujo paralelo que pueda eludir las comprobaciones existentes.

9. MÓDULO DE EMPRESAS

Estado registrado: módulo base implementado.

Archivos principales:

- tenants.php

- tenant_create.php

- controllers/TenantController.php

- models/Tenant.php

- views/tenants/index.php

- views/tenants/create.php

La tabla tenants contempla campos como:

- id

- name

- slug

- status

- created_at

- updated_at

El slug de la empresa está sujeto a una restricción de unicidad identificada como uk_tenants_slug.

La gestión de empresas es una operación del ámbito global. Las rutas y controladores deben validar tanto el permiso requerido como el ámbito del usuario que ejecuta la acción.

Las operaciones de creación y administración de empresas no deben habilitarse para usuarios empresariales que carezcan de la autorización correspondiente.

10. MÓDULO DE USUARIOS

Estado registrado: módulo base implementado.

Archivos principales:

- users.php

- user_create.php

- controllers/UserController.php

- models/User.php

- models/Role.php

- views/users/index.php

- views/users/create.php

El módulo contempla el listado y la creación de usuarios, así como la asignación de roles de acuerdo con la lógica existente.

La tabla users relaciona a los usuarios con las empresas mediante tenant_id.

También se ha identificado una restricción de unicidad del correo electrónico por empresa, denominada uk_users_tenant_email.

Esto permite aplicar la regla de que un correo no se duplique dentro de una misma empresa, sin asumir que deba ser único globalmente entre todas las empresas.

Las modificaciones futuras deben mantener:

- La validación del permiso del usuario que crea la cuenta.

- La validación del ámbito empresarial.

- La validación del rol que se asignará.

- La integridad de la creación y asignación de roles.

- Las restricciones de correo electrónico.

- La protección contra asignaciones de roles no autorizadas.

11. MÓDULO DE CAMPAÑAS

Estado registrado: funcionalidades base implementadas y pruebas recientes comunicadas como satisfactorias.

Archivos principales:

- campaigns.php

- campaign_create.php

- campaign_edit.php

- campaign_status.php

- controllers/CampaignController.php

- models/Campaign.php

- views/campaigns/index.php

- views/campaigns/create.php

- views/campaigns/edit.php

11.1. Funcionalidades implementadas

Se han identificado las siguientes operaciones:

- Listado de campañas.

- Creación de campañas.

- Edición de campañas.

- Activación y desactivación.

- Validación de slug duplicado dentro de una empresa.

- Restricciones de acceso por empresa.

- Comprobaciones de autorización integradas en el flujo del módulo.

11.2. Estructura de campañas

La tabla campaigns contempla los campos:

- id

- tenant_id

- name

- slug

- description

- status

- start_date

- end_date

- created_by

- created_at

- updated_at

El estado de una campaña contempla ACTIVE e INACTIVE.

La combinación de empresa y slug está sujeta a una restricción de unicidad.

El campo created_by permite registrar al usuario que creó la campaña.

11.3. Desactivación lógica

La decisión funcional adoptada es utilizar la desactivación lógica en lugar de eliminar físicamente las campañas cuando sea necesario conservar su historial.

Por tanto, la desactivación no debe confundirse con la eliminación definitiva de un registro.

Las futuras funcionalidades deberán considerar el estado de la campaña antes de permitir nuevas operaciones o asignaciones.

11.4. Continuidad del módulo

El módulo de campañas no debe reconstruirse desde cero.

La siguiente etapa deberá partir de los archivos actuales de Git, revisar los requisitos pendientes y realizar únicamente los cambios necesarios.

Antes de modificarlo se deben preservar las reglas de autorización, el contexto de empresa y las funcionalidades ya probadas.

12. ASIGNACIÓN DE AGENTES A CAMPAÑAS

Estado registrado: gestión base de asignaciones implementada y pruebas recientes comunicadas como satisfactorias.

Archivos principales:

- campaign_agents.php

- campaign_agent_status.php

- controllers/CampaignUserController.php

- models/CampaignUser.php

- views/campaigns/agents.php

La tabla campaign_users relaciona a los usuarios con las campañas.

Entre sus campos identificados están:

- id

- tenant_id

- campaign_id

- user_id

- status

- assigned_at

El modelo CampaignUser.php contiene métodos relacionados con el listado de asignaciones, la comprobación de duplicados, la asignación, el cambio de estado y la consulta de agentes disponibles.

La lógica de asignación debe comprobar que el usuario sea elegible, que pertenezca a la empresa correspondiente y que la campaña se encuentre en un estado compatible con la operación.

La gestión de agentes debe mantener la integridad de las relaciones y no permitir asignaciones cruzadas entre empresas.

13. BASE DE DATOS

El repositorio contiene el archivo callaudit.sql, que debe utilizarse como referencia del esquema versionado.

Las entidades principales identificadas son:

| Tabla | Responsabilidad |
| --- | --- |
| tenants | Empresas |
| users | Usuarios |
| roles | Roles globales y empresariales |
| permissions | Catálogo de permisos |
| campaigns | Campañas |
| campaign_users | Asignaciones de usuarios a campañas |

La base de datos complementa las validaciones de la aplicación mediante restricciones de unicidad y relaciones entre registros.

Antes de ejecutar cambios SQL se debe comparar el archivo callaudit.sql con el esquema real de la base local.

No se deben crear índices o restricciones que ya existan, ni ejecutar modificaciones estructurales sin revisar previamente sus efectos sobre los datos.

La compatibilidad con otros motores de base de datos queda como una consideración futura. La implementación actual debe seguir siendo funcional en el entorno existente.

14. ESTADO CONSOLIDADO DE LOS MÓDULOS

A efectos de continuidad, el estado se registra de la siguiente manera:

| Módulo | Estado |
| --- | --- |
| Conexión a base de datos | Implementado |
| Autenticación | Implementada |
| Cierre de sesión | Implementado |
| Gestión de sesiones | Implementada |
| Middleware de protección | Implementado |
| Autorización por permisos | Base implementada |
| Roles y permisos | Base implementada |
| Panel global | Implementado |
| Panel empresarial | Implementado |
| Gestión de empresas | Implementada |
| Gestión de usuarios | Implementada |
| Asignación de roles a usuarios | Implementada en el flujo existente |
| Listado de campañas | Implementado |
| Creación de campañas | Implementada |
| Edición de campañas | Implementada |
| Activación y desactivación de campañas | Implementadas |
| Asignación de agentes | Implementada |
| Gestión del estado de asignaciones | Implementada |
| Protección CSRF | Servicio existente; falta revisión integral |
| Auditorías de llamadas | Pendiente de desarrollo funcional |
| Consulta e integración de llamadas | Pendiente de desarrollo funcional |
| Reportes y exportaciones | Pendiente de desarrollo funcional |
| Buscador de audios | Pendiente de desarrollo funcional |
| Pruebas automatizadas integrales | Pendientes de completar |
| Preparación integral para producción | Pendiente de completar |

La existencia de permisos para auditorías, llamadas o reportes no demuestra que sus módulos funcionales estén terminados.

La clasificación anterior refleja los componentes identificados en el repositorio y el estado de las pruebas comunicado por el desarrollador. No constituye una certificación de cobertura de pruebas ni una auditoría de seguridad completa.

15. RESULTADO DE LAS PRUEBAS

El desarrollador confirmó que el último ciclo de pruebas quedó satisfactorio.

Este resultado se registra como el punto de control funcional actual.

Para mantener trazabilidad en las siguientes etapas, las pruebas deberán documentarse indicando:

- Fecha de ejecución.

- Usuario utilizado.

- Empresa a la que pertenece.

- Rol y permisos efectivos.

- Operación probada.

- Resultado esperado.

- Resultado obtenido.

- Estado final: correcto o pendiente.

- Commit de Git correspondiente.

En las pruebas de seguridad se deberán incluir casos permitidos y denegados, especialmente los intentos de acceso a recursos de otra empresa y las operaciones realizadas sin el permiso correspondiente.

16. PENDIENTES DEL PROYECTO

16.1. Prioridad alta: revisión de seguridad

El repositorio contiene scripts auxiliares que deben revisarse antes de considerar el sistema preparado para un entorno compartido o productivo.

Entre ellos:

- restablececlave.php

- crear_usuario_multempresa.php

- test_password.php

En particular, restablececlave.php contiene una contraseña de prueba codificada en el archivo y muestra información de credenciales.

Este archivo no debe quedar accesible en producción. Debe retirarse una vez que deje de ser necesario para pruebas y deben rotarse las credenciales expuestas que continúen vigentes.

También se debe verificar que los scripts de prueba no permitan modificar datos o crear cuentas sin los controles normales de la aplicación.

16.2. Prioridad alta: revisión transversal de seguridad

Se debe completar una revisión de:

- Protección CSRF en todas las operaciones que modifican datos.

- Validación del método HTTP.

- Control de permisos en rutas y controladores.

- Aislamiento de datos por empresa.

- Seguridad de sesiones y cookies.

- Manejo de errores y mensajes de depuración.

- Gestión de credenciales y secretos.

- Validación de identificadores recibidos desde formularios o URL.

Esta actividad es una revisión pendiente y no implica que todas las áreas mencionadas presenten actualmente un defecto.

16.3. Prioridad alta: sincronización de documentación

Se debe revisar el contenido de:

- INFORME_CALLAUDIT.docx

- INFORME TÉCNICO PROFESIONAL.docx

También deben actualizarse las copias de código en archivos TXT cuando no coincidan con la implementación vigente.

Se ha identificado que el contenido revisado de codigo_raiz.txt describe un flujo anterior de campañas que no refleja completamente las validaciones y el contexto presentes en el código actual.

Por ello, estos archivos auxiliares no deben utilizarse como sustitutos del código vigente.

La actualización documental debe incluir:

- Arquitectura y responsabilidades de cada capa.

- Diccionario técnico de términos.

- Modelo multiempresa y aislamiento de datos.

- Autenticación y sesiones.

- Roles y permisos.

- Gestión de empresas.

- Gestión de usuarios.

- Campañas y asignación de agentes.

- Diagramas de flujo.

- Matriz de pruebas.

- Estado de los módulos y lista de pendientes.

- Referencias a los commits de Git.

16.4. Continuación del módulo de campañas

La base funcional del módulo ya existe.

Se debe continuar a partir del código actual y de los requisitos que se definan, evitando reescrituras innecesarias.

Cada cambio deberá probarse, según corresponda, en los siguientes escenarios:

- Listado de campañas.

- Creación de campañas.

- Edición de campañas.

- Activación y desactivación.

- Validación de slug duplicado.

- Acceso restringido por empresa.

- Asignación de agentes.

- Cambio de estado de asignaciones.

- Acceso con permisos insuficientes.

16.5. Desarrollo futuro de módulos de negocio

Los módulos siguientes deben considerarse pendientes de desarrollo funcional completo, salvo que una revisión posterior del repositorio confirme implementaciones adicionales:

Auditorías

Definir el proceso de auditoría, los criterios de evaluación, los formularios, el registro de resultados y las relaciones con las llamadas o campañas.

Llamadas

Definir cómo se consultarán e integrarán los registros de llamadas, sus identificadores, metadatos y relaciones con las campañas.

Reportes

Definir indicadores, filtros, periodos, permisos de consulta y formatos de exportación.

Buscador de audios

Diseñar la búsqueda de audios y sus metadatos, considerando los sistemas externos con los que se integrará y los permisos de acceso correspondientes.

Estos módulos deberán diseñarse respetando la arquitectura y el aislamiento multiempresa.

16.6. Preparación para producción

Antes del despliegue se deberá completar:

- Separación de configuración de desarrollo y producción.

- Uso de HTTPS y cookies seguras.

- Revisión de credenciales y secretos.

- Estrategia de migraciones de base de datos.

- Procedimiento de respaldo y restauración.

- Registro y manejo seguro de errores.

- Pruebas automatizadas de autenticación y autorización.

- Pruebas automatizadas de aislamiento multiempresa.

- Procedimiento de despliegue y recuperación ante fallos.

17. PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO PARA FUTUROS CAMBIOS

Para evitar regresiones, se establece el siguiente procedimiento:

Paso 1. Revisar Git. Confirmar la rama y el commit actual.

Paso 2. Inspeccionar los archivos. Revisar el código real que se pretende modificar y sus dependencias.

Paso 3. Revisar las reglas de negocio. Determinar qué roles, permisos y empresas intervienen.

Paso 4. Revisar la base de datos. Comprobar tablas, campos, índices y relaciones afectados.

Paso 5. Definir el cambio. Explicar qué se modificará y qué funcionalidades deben conservarse.

Paso 6. Implementar. Realizar cambios puntuales y compatibles con la arquitectura existente.

Paso 7. Probar. Ejecutar casos normales, casos denegados y pruebas de aislamiento por empresa.

Paso 8. Validar con el desarrollador. Confirmar que el resultado cumple el comportamiento esperado.

Paso 9. Guardar en Git. Registrar los cambios validados en un commit.

Paso 10. Actualizar la documentación. Modificar el informe cuando cambie el estado de un módulo, una regla o una decisión técnica.

No se deben modificar módulos ya validados basándose en suposiciones sobre los requisitos.

18. DICCIONARIO TÉCNICO BÁSICO

SaaS: modelo de software ofrecido como servicio a diferentes clientes.

Tenant: empresa o entidad organizativa aislada dentro de la plataforma.

tenant_id: identificador que relaciona un registro con su empresa.

Usuario: cuenta autenticada que utiliza el sistema.

Rol: agrupación de responsabilidades y autorizaciones.

Permiso: autorización para acceder a una funcionalidad o realizar una operación concreta.

SUPERADMIN: rol de administración global de la plataforma.

ADMIN: rol administrativo limitado a su empresa.

SUPERVISOR: usuario que realiza funciones de supervisión conforme a sus permisos.

AUDITOR: usuario que accede a las funciones de auditoría autorizadas.

AGENTE: usuario que realiza las operaciones habilitadas para su cuenta.

Middleware: componente que ejecuta controles transversales antes de permitir el acceso a una operación.

Autenticación: proceso que verifica la identidad del usuario.

Autorización: proceso que determina si el usuario puede realizar una acción.

Sesión: mecanismo que mantiene el estado de autenticación y el contexto del usuario.

CSRF: tipo de ataque que intenta provocar acciones no autorizadas utilizando la sesión de una persona autenticada.

Desactivación lógica: cambio de estado que conserva el registro en lugar de eliminarlo físicamente.

Transacción: mecanismo de base de datos que permite ejecutar varias operaciones como una unidad coherente.

Git: sistema de control de versiones que registra cambios en el código y permite recuperar estados anteriores.

19. CONCLUSIÓN

CallAudit dispone de una base técnica para funcionar como plataforma SaaS multiempresa, con componentes implementados de autenticación, sesiones, autorización, empresas, usuarios, roles, permisos y campañas con asignación de agentes.

El último ciclo de pruebas fue confirmado como satisfactorio por el desarrollador.

El proyecto debe continuar desde la versión guardada en Git, conservando las reglas de seguridad y negocio establecidas y evitando cambios especulativos.

Las actividades inmediatas son sincronizar la documentación con el código vigente, revisar los scripts auxiliares de prueba, completar la revisión transversal de seguridad y continuar el desarrollo del módulo de campañas.

Los módulos de auditorías, llamadas, reportes y buscador de audios quedan como ampliaciones futuras sujetas a requisitos específicos.

La implementación real del repositorio prevalecerá sobre cualquier documentación desactualizada. Cada avance deberá probarse, guardarse en Git y reflejarse en el informe técnico.

FIN DEL INFORME TÉCNICO

Documento de referencia: CallAudit — Estado del proyecto, módulos implementados y pendientes.

Fecha de corte: 15 de octubre de 2026.